ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Oprava komunikací v k.ú. Rájec u Černavy

- Zadavatel

Obec Černava
Černava 80, 362 23 Černava
IČO: 00573205
Zastoupená: Zuzana ŠŤASTNÁ, starostka
Email: starosta@oucernava.cz
Tel.: +420 725 051 051
Datová schránka: 4jeuyt

Zakázka byla schválena usnesením č. 7 ze zasedání zastupitelstva č. 34/2026 ze dne 15. 4. 2026.

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je oprava místních komunikací, rozdělená na dvě samostatné části:

- Část 1 (závazná realizace)

Oprava komunikace č. 544 – úsek č. 1
(dle výkazu výměr)

- Část 2 (opční část)

Oprava komunikace č. 331/1 – úsek č. 2
(dle výkazu výměr)

- Opční právo

Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat část 2 pouze v případě finanční dostupnosti.

- Uchazeč podává nabídku na obě části samostatně

- Na realizaci části 2 nevzniká právní nárok

- Kvalifikace

Uchazeč doloží:

- seznam minimálně 3 realizací obdobného charakteru (opravy komunikací / asfaltové práce) za posledních 5 let

- u každé zakázky uvede: název, objednatele, cenu a termín realizace

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit reference, včetně vlastních předchozích zkušeností s uchazečem.

- Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti:

- Nabídková cena – váha 90 %

hodnocena bude cena za část 1 včetně DPH

- Zkušenosti dodavatele – váha 10 %

Hodnocen bude počet realizovaných obdobných zakázek za posledních 5 let.

Bodování:

- 3 zakázky → 5 bodů

- 4–5 zakázek → 8 bodů

- 6 a více zakázek → 10 bodů

- Termíny

- Zahájení výběrového řízení: 13. 5. 2026

- Lhůta pro podání nabídek: 27. 5. 2026 do 12:00 hod

- Termín realizace

- zahájení: dle výzvy zadavatele

- dokončení: nejpozději do 25. 9. 2026

- Smluvní podmínky

- záruka na dílo min. 60 měsíců

- smluvní pokuta za prodlení: 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení

- lhůta pro odstranění vad: max. 10 dní od oznámení

- Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu na část 2

- Uchazeči jsou povinni respektovat výkaz výměr